프로젝트 통합 테스트 계획 및 결과 보고서

소프트웨어 공학 테스트 프로세스(IEEE 829 문서 표준 · ISTQB 테스트 생명주기 · V-모델 테스트 레벨)를 적용해 작성한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 시스템 | Smart HR RAG 챗봇 (사내 인사·총무 규정 안내) |
| 문서 식별자 | TPR-SKN32-2TEAM-20260826 |
| 작성일 | 2026-08-26 |
| 기준 형상 | main / 1b576e88b3627565775fe2baae458f49987ec129 (자동 테스트 2026-08-26 실측) |
| 적용 표준 | IEEE 829(Test Documentation), ISTQB Foundation 테스트 프로세스, V-Model |
| 관련 문서 | PERFORMANCE_REPORT.md · RAG_LLM_PERFORMANCE_REPORT_20260826.md |

개정 이력

| 버전 | 일자 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-26 | 최초 작성 — 전 모듈 테스트 계획·실행·결과 |
| 1.1 | 2026-08-26 | 근거 안전장치·출처 메타데이터 반영, 161개 전체 회귀, 최신 RAG·E2E 재측정 결과 갱신 |

목차

1. 서론 (Introduction)	3

2. 시스템 개요 및 형상 분석	3

3. 테스트 계획 (Test Plan)	5

4. 테스트 케이스 명세 (Test Case Specification)	7

5. 요구사항 추적 매트릭스 (RTM)	10

6. 테스트 실행 결과 (Test Execution Report)	10

7. 결함 관리 (Defect Management)	15

8. 테스트 메트릭 (Test Metrics)	15

9. 종료 기준 평가 및 결론	16

부록 A. 자동 테스트 재현 명령	17

부록 B. 증거 파일	17

부록 C. 테스트 인벤토리 요약	17

1. 서론 (Introduction)

1.1 목적

본 문서는 Smart HR RAG 챗봇을 프로젝트 전체 단위로 검증하기 위한 테스트 계획과 실행 결과를 소프트웨어 공학 관점에서 정리한다. 팀은 배포·Django 변환·LLM· RAG를 별도 Git 브랜치로 병렬 개발했으므로, 형상관리 이력을 분석해 작업 구조에 테스트 레벨을 정렬하고, 계획→설계→실행→결함관리→종료평가의 표준 순서를 따른다.

1.2 범위 (Scope)

• In-scope: 단위·통합 테스트(현행 서비스 모듈 자동화), 서비스 간 인터페이스/연결 통합 테스트(Django·LLM·RAG), 데이터 이관(Migration) 테스트(레거시→신규 DB), 시스템 성능·품질 테스트, 인수/스모크 성격의 배포 파이프라인 검증, 요구사항 추적(RTM), 결함·메트릭 관리

• Out-of-scope: AWS 실환경 성능 벤치(p50/p95·동시성·부하), 답변 사실성의 통계적 자동 채점, 라이브 MySQL 연결이 필요한 반복 스모크, Qwen 모델 추론과 LLM/qwen-sft 학습·평가 파이프라인

1.3 참조 표준 및 방법론

| 방법론 | 본 문서 적용 지점 |
| --- | --- |
| IEEE 829 | §3 테스트 계획 항목 구성, §4 케이스 명세, §6 실행 보고 |
| V-Model 테스트 레벨 | 단위 → 컴포넌트통합 → 인터페이스/연결통합 → 시스템 → 인수 (§3.3) |
| 테스트 설계 기법 | 동등분할·경계값·결정표·상태전이·오류추정·위험기반 (§3.4, §4) |
| 위험 기반 테스트 | HR 안내 위험도 기준 치명/주요/경미/통과 등급 (§3.6, §6.3) |

1.4 용어

• 테스트 레벨: 검증 대상의 추상화 계층(단위/통합/시스템/인수).

• 심각도(Severity): 결함이 시스템에 미치는 기술적 영향도.

• 우선순위(Priority): 결함 처리의 시급성(비즈니스 관점).

• RTM: Requirements Traceability Matrix, 요구사항–테스트 추적표.

2. 시스템 개요 및 형상 분석

2.1 아키텍처

3계층 RAG 챗봇이다. 사용자·채팅은 MySQL, 문서별 검색 인덱스는 각 PC의 FAISS에 저장한다.

Django WEB (8000) → LLM FastAPI (8002) → RAG FastAPI (8001)
       │                                      ├─ MySQL: 사용자·채팅·document 메타데이터
       │                                      ├─ RAG/res/pdf: PDF 코퍼스(93건)
       └──────────────────────────────────────└─ RAG/vector_store: PC별 FAISS 인덱스

| 서비스 | 역할 | 주소 |
| --- | --- | --- |
| web/ | Django 5.2 웹 화면, 인증, 채팅·관리자 기능 | 127.0.0.1:8000 |
| LLM/ | 답변 생성, 주제 분류, 근거 검증, RAG 호출 | 127.0.0.1:8002 |
| RAG/ | PDF 등록·색인·검색·재정렬 | 127.0.0.1:8001 |

핵심 구성값: 임베딩 jhgan/ko-sroberta-multitask, 리랭커 BAAI/bge-reranker-v2-m3, FAISS IndexFlatL2(768차원), 검색 후보 20·top-k 5, 답변 LLM gpt-4o-mini, timeout LLM 15초 / RAG 45초 / Django 70초.

2.2 형상관리(Git) 분석 — 병렬 개발과 통합

모든 브랜치는 공통 조상(162a22b FastAPI→Django 마이그레이션)에서 갈라져 각 영역을 병렬 개발한 뒤 main으로 통합했다. 이 형상 구조가 테스트 레벨 분할의 기준이 된다.

| 브랜치 | 담당 영역 | 담당자(Git author) | 주요 커밋 | 대응 테스트 레벨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| django-test1 | FastAPI→Django 변환(웹 컴포넌트) | playdata2 (sanghee2411) | 162a22b | 컴포넌트 단위·통합 |
| deployment-test | 배포 자동화 | 4nchez | ECR build/push, OIDC, SSM 배포 | 인수/스모크 |
| llm-runtime rag-runtime + 통합/병합 | LLM·RAG 런타임 개발 + 세 서비스 연결 통합 | Choi-Sangwook(본인) | 1c47f99, 0d06318, ab6ef9c, 3d98cab, 3667250, ea9196a, bfae3f3 | 단위·인터페이스/연결 통합·시스템 |
| main | 통합 + 레거시 이관 + RAG·LLM 품질 안전장치 | Choi-Sangwook | a36586b, 1b576e8 | 전 레벨 회귀 |

작업 방식 (역할 분리). Django 웹 애플리케이션은 Django 담당자(sanghee2411) 가 FastAPI에서 이관해 만들고 자체 테스트했다(162a22b). 배포 파이프라인은 배포 담당자(4nchez) 가 별도 트랙으로 구축했다. 이후 통합 담당자(본인, Choi-Sangwook) 가 Django 담당자가 만든 웹에 LLM·RAG 서비스를 붙여 세 서비스가 실제로 연결되어 동작하는지 직접 통합 연결 테스트를 수행했다. ab6ef9c·3d98cab·ea9196a·bfae3f3 등 "align/stabilize" 계열 커밋은 연결 테스트 중 발견한 인터페이스 불일치(타임아웃 예산, 설정·의존성, 공용 스키마 소유권)를 맞춘 결과물이다. 이 통합 연결 테스트는 컴포넌트 테스트와 구별되는 별도 테스트 활동이며 §6.5에 결과를 기술한다.

3. 테스트 계획 (Test Plan)

3.1 테스트 항목 (Test Items)

| 항목 | 형상 위치 |
| --- | --- |
| Django 웹 애플리케이션 | web/ (chat, users, config, legacy_import) |
| LLM 서비스 | LLM/app (grounding, answer_policy, evidence_verifier, rag_client) |
| RAG 서비스 | RAG/ (chunk indexing, document_metadata, retrieval) |
| 배포 파이프라인 | .github/workflows/deploy.yml, Dockerfile |

3.2 테스트 대상/비대상 기능

• 대상: 채팅방 CRUD·권한·CSRF, 관리자 사용자 수정, 레거시 데이터 이관, 청킹·메타데이터·검색 후보 풀, 답변 근거 검증·정책 라우팅, 페이지·문서명· 조문 출처 계약, 답변 길이 적응형 정책, 런타임 타임아웃·장치 선택, 검색·응답 성능, 배포 파이프라인.

• 비대상: 서드파티 라이브러리 내부(FAISS·transformers), 외부 LLM 제공자 내부 동작, Qwen 모델 추론·SFT 학습/평가, AWS 인프라 성능, 브라우저 호환성.

3.3 테스트 접근법 — V-모델 테스트 레벨

| 레벨 | 검증 관점 | 본 프로젝트 대상 | 방식 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단위 (Unit) | 함수·모듈 순수 로직 | 청킹·메타데이터·근거검증·페이지계약·DSN파서·장치선택 | unittest 자동화 | 각 모듈 담당 |
| 컴포넌트 통합 (Component Integration) | 단일 서비스 내부 컴포넌트 계약 | Django API, 레거시 라우터, 검색 후보 풀, 답변 근거 플로우 | Django TestCase, unittest | Django 담당(웹) / 본인(LLM·RAG) |
| 인터페이스/연결 통합 (Interface & Connection) | 서비스 간 연결·통신 | Django(8000)↔LLM(8002)↔RAG(8001) 기동·health·요청 흐름·공용 스키마·타임아웃 예산 | 수동 연결 검증 + E2E 실행 | 통합 담당(본인) |
| 시스템 (System) | 서비스 전체 동작 | RAG+LLM E2E 지연·recall·품질 | 통제행렬 벤치, 수기 검수 | 통합 담당(본인) |
| 인수 (Acceptance) | 배포·운영 가능성 | CI/CD 파이프라인, health, 대표 질문 | GitHub Actions + SSM 스모크 | 배포 담당 |

레벨 구분의 핵심. Django 담당자가 수행한 것은 *컴포넌트 통합*(Django 웹 내부의 API·모델 계약)이다. 반면 본인이 수행한 *인터페이스/연결 통합*은 서로 다른 프로세스로 뜬 세 서비스가 HTTP·DB로 실제 연결되어 한 요청을 끝까지 처리하는지를 검증하는 별도 활동이다. 두 활동은 대상·방식·시점이 다르므로 레벨을 분리한다.

3.4 테스트 설계 기법 (Test Design Techniques)

블랙박스·경험 기반 기법을 대상 특성에 맞춰 적용했다.

| 기법 | 적용 예 | 해당 테스트 |
| --- | --- | --- |
| 동등 분할 | 장치 선택 {auto·cpu·cuda·invalid}, 사용자 {관리자·일반·본인} | test_runtime_defaults, users/tests |
| 경계값 분석 | 페이지 0/1-based, 후보 상한 20, 타임아웃 15초, 청크 400/오버랩 80 | test_rag_client, test_retrieval_candidate_pool |
| 결정 테이블 | 고위험 질문×조건 → 확인유도/통과, is_admin/is_disabled 생략 시 보존 | test_answer_policy, users/tests |
| 상태 전이 | 채팅방 active → soft-deleted → 목록 제외 | chat/tests |
| 오류 추정 | 환각 수치, 년누계 2월·2개월·60일·달력 2월 혼동, OCR 공백, 조문 번호 도용 | test_grounding, test_chunk_indexing |
| 위험 기반 | 9대 치명 케이스 라벨 계약 | test_critical_quality_contract |
| 탐색적/경험 기반 | 로컬 3서버 기동 후 브라우저 실사용 수동 검증 | CT-04, CT-08 (§6.5) |

3.5 진입/종료 기준 (Entry / Exit Criteria)

• 진입: 각 서비스 .venv 구성 완료, 마이그레이션 적용 가능, 테스트 DB 격리 가능.

• 종료: (1) 자동 테스트 전 케이스 통과, (2) 시스템 성능 목표(§3.6) 평가 완료, (3) 치명 결함이 완화책과 함께 문서화, (4) 잔여 위험이 §7·§9에 기록.

3.6 합격/불합격 기준 (Pass / Fail Criteria)

| 레벨 | 합격 기준 |
| --- | --- |
| 단위·통합 | 실행 케이스 100% OK. 실패/에러 시 원인 분석 후 판정 |
| 시스템(성능) | E2E p95 ≤ 5초(스토리보드 목표), 오류 0 |
| 시스템(품질) | 위험도 등급제 — *치명* 0 목표, 잔여 치명은 사용 제한 명시 |
| 인수(배포) | 파이프라인 빌드→푸시→배포→상태확인 성공 |

품질 등급 정의: 치명=잘못된 금액·기간·징계·직군 규정 단정(행동 영향) / 주요= 핵심 조건·예외 누락, 잘못된 거절, 오귀속 / 경미=제한적 누락·표시 품질 / 통과= 질문에 직접 답하고 근거·적용범위 일치.

3.7 테스트 환경 (Environment)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| CPU / GPU | i9-13900HX / RTX 4070 Laptop 8GB |
| Python / PyTorch | 3.11.9 / 2.13.0+cu130 |
| 코퍼스 | PDF 93건 · 3,681 청크 |
| DB | 운영 MySQL / 테스트는 SQLite 인메모리로 격리 |
| 러너 | 서비스별 python -m unittest, Django manage.py test |

3.8 역할과 책임 (Responsibilities)

| 역할 | 담당 | 산출물 / 테스트 책임 |
| --- | --- | --- |
| 웹(Django) 개발 | sanghee2411 (playdata2) | Django 웹 애플리케이션 제작 및 컴포넌트 자체 테스트 |
| 배포 | 4nchez | CI/CD 파이프라인, 컨테이너, 배포 스모크 |
| LLM·RAG 개발 + 통합 연결 테스트 | Choi-Sangwook (본인) | 근거 검증·검색 런타임·벤치, 세 서비스 연결(인터페이스) 통합 테스트, 웹 회귀 안정화 |

3.9 리스크 및 대응 (Risk Management)

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 검색 recall 한계로 근거 없는 답변 | 치명 오류 | 근거 검증 계층(grounding) 추가·RAG_MIN_SCORE |
| 로컬 GPU 성능이 AWS CPU와 상이 | 성능 오판 | AWS는 스모크 범위로 한정, 성능 벤치 제외 명시 |
| 배포 이미지 미완(스텁) | 릴리스 지연 | 파이프라인 선검증 후 이미지 연결(§7) |

4. 테스트 케이스 명세 (Test Case Specification)

레벨별 대표 케이스다. 현재 형상에서 실행한 범위 내 161개 자동 케이스의 요지를 테스트 ID로 정리한다.

4.1 단위 테스트 (Unit)

| TC-ID | 대상 | 전제/입력 | 기대 결과 | 기법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-RAG-01 | 청킹 | 조문 머리·OCR 공백 포함 텍스트 | 조문 경계 보존, 공백 정규화 | 오류추정 |
| UT-RAG-02 | 페이지 메타 | pypdf 0-based 페이지 | 표시용 1-based 변환 | 경계값 |
| UT-RAG-03 | 문서 메타 | 법령/내규·직군 제목 | 적용대상·권위 분류 정확 | 동등분할 |
| UT-RAG-04 | 장치 선택 | auto/cpu/cuda/invalid | CUDA 가용 시 GPU, 무효 거부 | 동등분할 |
| UT-LLM-01 | 근거 검증 | 답변 숫자 vs 청크 | 완전일치만 통과, 도용 조문 차단 | 경계값·오류추정 |
| UT-LLM-02 | 기간·수치 근거 계약 | 년누계 2월, 2개월, 60일, 달력 2월 | 누계 기간 문맥에서만 2개월로 동치, 근거 없는 60일 환산·달력월 혼동 차단 | 경계값·오류추정 |
| UT-LLM-03 | 페이지·조문 출처 계약 | 0-based/무효 페이지, 같은 PDF·페이지의 다른 조문 | 표시용 1-based 페이지, 서로 다른 조문 모두 보존 | 경계값 |
| UT-WEB-01 | DSN 파서 | mysql URL / 비-mysql URL | 파싱 성공 / 거부 | 동등분할 |

4.2 통합 테스트 (Integration)

| TC-ID | 대상 | 전제/입력 | 기대 결과 | 기법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-WEB-01 | 채팅방 삭제 | CSRF 토큰 없음 | 403, 미삭제 | 상태전이 |
| IT-WEB-02 | 채팅방 삭제 | 소유자+CSRF | 200, soft-delete, 목록 제외 | 상태전이 |
| IT-WEB-03 | 채팅방 삭제 | 타인 소유 방 | 404, 미삭제 | 동등분할 |
| IT-WEB-04 | 관리자 수정 | urlencoded PATCH | 이름·부서·비번·권한 반영 | 결정표 |
| IT-WEB-05 | 관리자 수정 | boolean 필드 생략 | 기존 값 보존 | 결정표 |
| IT-WEB-06 | 관리자 수정 | 본인 관리자 해제 시도 | 400 차단 | 결정표 |
| IT-WEB-07 | 레거시 이관 | 비어있지 않은 대상 | override 없으면 거부 | 오류추정 |
| IT-WEB-08 | 레거시 이관 | 고아 FK | preflight 사전 차단 | 오류추정 |
| IT-WEB-09 | 출처 저장·표시 | LLM이 document_title/article/page를 반환 | 채팅 저장·재조회·UI에서 문서명·조문·페이지 보존 | 경계값·상태전이 |
| IT-LLM-01 | 답변 플로우 | 환각 수치·조문 draft | 제거·복구 | 오류추정 |
| IT-LLM-02 | 정책 라우팅 | 고위험 질문(직군 미상) | 선행 확인 유도 | 결정표 |
| IT-LLM-03 | 답변 길이 적응형 정책 | 단순 사실 질문 / 조건·직군·유형이 여러 개인 질문 | 단순 질문은 1~2문장, 복합 질문은 필요한 조건을 목록으로 누락 없이 응답 | 결정표·탐색적 |
| IT-RAG-01 | 검색 후보 풀 | 문서당 다청크 | 후보 20 상한, 어휘 후보 도달 | 경계값 |

4.3 인터페이스/연결 통합 테스트 (통합 담당 본인 수행)

Django 담당자가 만든 웹에 LLM·RAG를 붙여 연결이 실제로 되는지 검증한 케이스다. 자동 단위/통합과 달리 다중 프로세스를 실제로 기동하고 수동 검증한다.

| TC-ID | 시나리오 | 절차/입력 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | 서비스 기동 순서·워밍업 | RAG→LLM→Django 순차 기동 | RAG "워밍업 완료 / startup complete" 후 다음 기동 |
| CT-02 | RAG 단독 health | GET 127.0.0.1:8001/health | 200, 인덱스 적재 상태 정상 |
| CT-03 | LLM→RAG 연결 health | GET 127.0.0.1:8002/health | 200, 응답 rag 필드가 RAG 도달 확인 |
| CT-04 | E2E 요청 흐름 | Django 로그인→질문 전송 | Django→LLM→RAG 왕복 후 답변+근거 문서명·조문·페이지 표시 |
| CT-05 | 공용 MySQL 스키마 연동 | Django가 생성한 document 스키마를 RAG가 사용 | 스키마 소유권 충돌 없이 조회·색인 |
| CT-06 | 타임아웃 예산 정합 | LLM 15s / RAG 45s / Django 70s | 하위 타임아웃이 상위보다 짧아 예산 역전 없음 |
| CT-07 | RAG 장애 시 저하 처리 | RAG 검색 실패 상황 | 500이 아니라 rag_degraded:true로 200 응답 |
| CT-08 | 브라우저 실사용 UI 흐름 | 로컬 3서버 기동→브라우저 접속→로그인·질문·근거·채팅방·관리자 | 화면에서 정상 동작 확인 |

4.4 시스템·인수 테스트

| TC-ID | 레벨 | 시나리오 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | 시스템 | 35문항 E2E(RAG+LLM, GPU) | 성공률·지연·품질 측정 |
| ST-02 | 시스템 | 검색 통제행렬(8조건) | 백엔드·장치별 지연·recall 비교 |
| ST-03 | 시스템 | 단순/복합 대표 질문 응답 형태 | 단순 질문은 1~2문장으로 직접 답변, 복합 질문은 필요 조건을 목록으로 표시 |
| AT-01 | 인수 | push→build→ECR→SSM 배포 | 파이프라인 성공, 상태 검증 |

4.5 데이터 이관(Migration) 테스트 (통합 담당 본인 수행)

레거시 FastAPI DB → 신규 Django 관리 DB로 데이터를 옮기는 import_legacy_data 명령을 실제 데이터로 직접 실행·검증한 케이스다. 자동 테스트(§6.1의 legacy_import 14건)가 로직을, 본인의 실제 실행이 실데이터 이관을 검증한다.

| TC-ID | 시나리오 | 절차/입력 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| DM-01 | dry-run 안전성 | import_legacy_data (옵션 없음) | 쓰기 없이 이관 계획·건수만 출력 |
| DM-02 | 실제 이관 | dry-run 검토 후 --apply | 사용자·로그인이력·채팅방·메시지·chat_source 이관 |
| DM-03 | 이관 범위 | 이관 후 대상 테이블 확인 | RAG document는 제외, 인용 스냅샷은 보존 |
| DM-04 | 로그인 연속성 | 이관된 사용자로 로그인 | bcrypt 해시 재해싱 없이 로그인 유지 |
| DM-05 | 대상 DB 보호 | 비어있지 않은 대상에 --apply | override 없으면 거부 |
| DM-06 | 원본 보호 | LEGACY_DATABASE_URL 지정 | 읽기 전용, default와 다른 물리 DB 강제 |
| DM-07 | FK 무결성 | 고아 FK 존재 시 | preflight가 쓰기 전 차단 |

5. 요구사항 추적 매트릭스 (RTM)

| 요구사항 | 테스트 레벨 | 대표 TC | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 로그인 사용자만 자기 채팅 삭제 | 통합 | IT-WEB-01~03 | 통과 |
| R2 관리자만 사용자 정보 수정, 본인 권한 보호 | 통합 | IT-WEB-04~06 | 통과 |
| R3 레거시 데이터 안전 이관(무결성) | 통합 + 데이터 이관 | IT-WEB-07~08, DM-01~07 | 통과 (자동 14건 + 실데이터 수동 실행, §6.6) |
| R4 답변은 검색 근거에만 기반(환각 금지) | 단위·통합 | UT-LLM-01, IT-LLM-01 | 통과 |
| R5 고위험 질문은 근거 확인 후 답변 | 통합 | IT-LLM-02 | 통과 |
| R6 검색 정확도·응답 지연 목표 | 시스템 | ST-01~02 | 검색 성공 / E2E 5초 목표 미충족 / 품질 조건부 |
| R7 세 서비스(Django·LLM·RAG)가 연결되어 한 요청을 끝까지 처리 | 인터페이스/연결 통합 | CT-01~08 | 통과 (§6.5) |
| R8 자동 배포 가능 | 인수 | AT-01 | 메커니즘 통과 / 이미지 미완 |
| R9 출처의 문서명·조문·페이지 추적 가능 | 단위·통합 | UT-LLM-03, IT-WEB-09, CT-04 | 통과 |
| R10 질문 복잡도에 맞는 답변 길이 | 통합·시스템 | IT-LLM-03, ST-03 | 통과(프롬프트 계약·표본 확인) |

6. 테스트 실행 결과 (Test Execution Report)

6.1 단위·통합 자동화 결과 (2026-08-26 실측)

각 저장소의 기존 .venv\Lib\site-packages를 그대로 사용해 실제 실행한 결과다. 다만 세 .venv 실행기가 삭제된 Python 3.11 경로를 참조하고 있어, 이번 검증은 기존 패키지 경로를 PYTHONPATH로 연결한 Python 3.11.15 러너로 수행했다. 가상환경은 새로 만들지 않았다.

| 스위트 | 레벨 | 실행 명령 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| Django WEB | 통합 | manage.py test config chat users legacy_import (SQLite 격리) | 25 / 25 통과 |
| LLM 핵심 | 단위·통합 | unittest discover -s tests | 82 / 82 통과 |
| RAG 핵심 | 단위·통합 | unittest discover -s tests | 33 / 33 통과 |
| RAG 벤치 도구 | 단위 | unittest discover -s bench | 21 / 21 통과 |
| 합계 |  |  | 161 / 161 (100%) |

LLM/qwen-sft의 데이터 무결성 단위 테스트 9건은 Qwen 모델 추론과 무관하지만, 이번 검증은 Qwen/SFT 전체를 비대상으로 정했으므로 합계와 합격 판정에서 제외했다. Qwen 모델 로드·학습·추론은 실행하지 않았다.

비결함 사항 1건(비범위 수집 오류): 라벨 없이 Django 전체를 자동 수집하면 레거시 FastAPI 잔여 모듈 web/app.models가 미설치 의존성 pymysql을 요구해 collection error가 발생한다. 범위를 config chat users legacy_import로 명시한 Django 정식 테스트 25건은 모두 통과했으며, 이 수집 이슈는 DFT-05로 유지한다.

미실행: RAG/test_db.py(1) 라이브 MySQL 필요로 제외.

6.2 시스템 성능 결과 (ST-01, ST-02)

상세: RAG_LLM_PERFORMANCE_REPORT_20260826.md.

검색 통제행렬(직접 검색, FAISS 후보 20):

| 실행 모드 | p50 | p95 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU FP32 | 5,222.9ms | 5,841.0ms | 리랭커 병목 지배 |
| CUDA FP16 | 177.5ms | 209.2ms | CPU 대비 29.42배 |

현재 재색인 형상의 RAG 검색은 35문항을 3회씩 총 105회 순차 호출했다.

| 지표 | 결과 |
| --- | --- |
| p50 / p95 | 526.0ms / 700.9ms |
| hit@1 / hit@3 / hit@5 | 21/32 / 27/32 / 29/32 |
| MRR | 0.7641 |
| 오류 / 불안정 순위 | 0 / 0 |

1b576e8 기준 최신 runtime-only RAG+LLM E2E(35문항, CUDA, gpt-4o-mini) 결과는 다음과 같다.

| 지표 | 결과 |
| --- | --- |
| 실행 성공 / API 오류 / rag_degraded | 35/35 / 0 / 0 |
| 주제 정확도 / 고위험 기대 행동 | 33/35 / 9/9 |
| 응답 상태 | 답변 20 / 확인 질문 8 / 미발견 2 / 검증 실패 5 |
| p50 / p95 / 평균 / 최대 | 2.235s / 5.795s / 2.2977s / 6.353s |
| 5초 초과 / 15초 초과 | 2 / 0 |

→ 오류 0건과 15초 timeout 초과 0건은 충족했지만, E2E p95는 5.795초로 5초 스토리보드 목표를 미충족했다. AWS CPU 성능은 본 측정에 포함하지 않는다.

6.3 시스템 품질 결과 — 위험 기반 등급 (ST-01)

15:25 수동 품질 검수 실행에서 35문항의 질문·답변·context·source를 대조한 위험도 등급 분포다.

| 등급 | 안전장치 적용 전 | 15:25 재검수 |
| --- | --- | --- |
| 치명 | 9 | 1 |
| 주요 | 17 | 11 |
| 경미 | 5 | 7 |
| 통과 | 4 | 16 |

남은 치명 1건은 work-duty-general에서 기술연구원 전용 규정을 일반 직원에게 일반화한 직군 오적용이다. pay-overtime-b는 질문의 “야근”이 22~06시 야간근무인지 불명확한 상태에서 시간외근무 산식과 제외 조건은 근거에 부합했고, 답변에서 이를 “야간근무수당”이라고 부른 표현 오류만 남아 경미로 정정했다.

자동 지표(주제 33/35, 검색 hit@5 29/32)는 수동 품질 등급을 대체하지 못한다. 또한 15:55의 최신 runtime-only 실행은 성공률·지연·응답 상태만 재측정했고 별도 수동 등급을 수행하지 않았으므로, 위 1/11/7/16은 15:25 검수 실행에만 해당한다 (→ DFT-03).

6.4 인수/배포 결과 (AT-01)

deploy.yml 파이프라인 구성·검증:

1. deployment-test push → GitHub Actions 트리거

2. AWS OIDC로 역할 assume(장기 키 미사용)

3. Docker 빌드 → ECR(ap-northeast-2) push(SHA + latest)

4. SSM send-command로 EC2 pull·stop·rm·run(8000), 상태 확인 실패 시 job 실패

→ CI/CD 메커니즘은 end-to-end 검증됨. 단 Dockerfile이 test.py만 실행하는 placeholder(스텁)이라 실 Django 앱 이미지와 미연결 (→ DFT-04).

6.5 인터페이스/연결 통합 테스트 결과 (통합 담당 본인 수행)

Django 담당자(sanghee2411)가 만들어 자체 테스트한 Django 웹에, 본인이 LLM·RAG 서비스를 붙여 세 서비스가 실제로 연결되어 한 요청을 끝까지 처리하는지를 직접 검증했다. 자동 단위/통합(§6.1)과 구별되는 별도 활동이다.

테스트 방법(2가지 병행). ① 자동 E2E 벤치(35문항×실제 RAG+LLM)로 성공률·지연· 저하 여부를 계측하고, ② 로컬에서 RAG·LLM·Django 세 서버를 직접 기동한 뒤 브라우저로 접속해 실사용 흐름을 수동 검증(탐색적/경험 기반 테스트) 했다. 후자는 사용자 관점의 인수 성격 검증으로, 화면에서 로그인→질문→답변·근거 표시가 실제로 동작하는지를 눈으로 확인했다.

| TC-ID | 시나리오 | 방법 | 결과 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | 기동 순서·워밍업 | 수동 | 통과 | RAG 워밍업 완료 후 순차 기동 (README 일반 실행) |
| CT-02 | RAG health | 수동 | 통과 | RAG/app.py의 /health |
| CT-03 | LLM→RAG 연결 health | 수동 | 통과 | LLM/app/routers/meta.py의 /health가 rag_client.health() 호출로 RAG 도달 확인 |
| CT-04 | E2E 요청 흐름 | 자동+수동 | 통과 | 최신 E2E 35/35 성공·rag_degraded 0·15초 초과 0(§6.2) 및 브라우저 실사용에서 Django→LLM(8002)→RAG(8001) 왕복·답변·문서명·조문·페이지 표시 확인 |
| CT-05 | 공용 MySQL 스키마 | 수동 | 통과 | Django가 스키마 관리, RAG가 이를 사용 (3667250, bec923b, 4ce3b28) |
| CT-06 | 타임아웃 예산 정합 | 검토 | 통과 | LLM 15s < RAG 45s < Django 70s, 예산 역전 없음 (ea9196a) |
| CT-07 | RAG 장애 시 저하 처리 | 검토 | 통과 | LLM/app/routers/chat.py — 실패 시 500 대신 rag_degraded:true로 200 |
| CT-08 | 브라우저 실사용 UI 흐름 | 수동(브라우저) | 통과 | 로컬 3서버 기동 후 브라우저 접속: 로그인 → 채팅 질문 전송 → 답변·근거 문서명·조문·페이지 표시, 채팅방 목록/삭제, 관리자 사용자 관리 화면 동작 확인 |

연결 테스트 중 발견·수정한 인터페이스 결함(회귀로 고정됨). 이 커밋들은 "연결이 잘 되나" 검증하는 과정에서 드러난 서비스 간 불일치를 맞춘 결과다.

| 커밋 | 발견한 연결 문제 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| ab6ef9c | LLM↔RAG 라이브 연동 설정 불일치 | LLM .env·의존성 정렬 |
| 3d98cab | RAG 런타임 설정·의존성 불일치 | 런타임 config 정렬 |
| 3667250·bec923b | Django와 RAG의 document 스키마 소유권 충돌 | Django 관리 스키마로 단일화 |
| ea9196a | 서비스별 타임아웃·장치 기본값 불일치 | 15/45/70s 예산 및 RAG_DEVICE=auto 정렬 |
| bfae3f3 | LLM 타임아웃·Django 흐름 불안정 | 타임아웃 안정화 + 웹 흐름 수정 |
| 1b576e8 | 근거 없는 수치·직군 오적용·출처 조문 소실 | 근거 검증·고위험 확인 정책·문서 메타데이터·Django 출처 저장·표시 회귀 추가 |

→ 판정: 세 서비스 연결(R7) 통과. 최신 자동 E2E 35문항이 오류 0·rag_degraded 0· 15초 timeout 초과 0건으로 끝까지 처리됐고, 로컬 3서버 기동 후 브라우저 실사용에서도 로그인→질문→답변·근거 표시가 정상 동작함을 수동 확인했다. 두 경로(자동 계측 + 수동 실사용)가 서로를 뒷받침한다.

본 절의 CT 결과는 형상 증거(health 엔드포인트·연결 커밋·E2E 실행 로그)와 로컬 3서버 기동 후 브라우저 실사용 수동 검증에 근거한다. 현재 수동 검증은 정상 흐름 (happy path) 위주로 수행됐으며, 이상계(특정 서비스 강제 종료 재현, 세션 만료, 동시 사용자 등)를 체계적 케이스로 확장하면 연결 견고성 근거가 더 강해진다.

6.6 데이터 이관(Migration) 테스트 결과 (통합 담당 본인 수행)

레거시 FastAPI DB의 운영 데이터를 신규 Django 관리 DB로 옮기는 작업을 실제로 실행해 검증했다. 검증은 두 층으로 이뤄졌다.

• 자동(로직) 검증 — §6.1에 포함된 14건. test_import_command.py(9) + tests.py(5)가 dry-run 비파괴, 대상 비었을 때만 허용, document 제외·인용 스냅샷 보존, 레거시 별칭이 default를 가리킬 수 없음, FK preflight, 언매니지드 읽기전용 라우터를 검증.

• 수동(실데이터) 검증 — 본인이 명령 직접 실행. dry-run으로 이관 계획·건수를 먼저 확인한 뒤 --apply로 실제 이관하고 결과를 대조.

| TC-ID | 결과 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| DM-01 dry-run 안전성 | 통과 | 기본 실행이 쓰기 없이 계획만 출력 (test_dry_run_reads_legacy_and_never_writes_default) + 실제 실행 확인 |
| DM-02 실제 이관 | 통과 | --apply로 사용자·로그인이력·채팅방·메시지·chat_source 이관, 실데이터 실행 확인 |
| DM-03 이관 범위 | 통과 | RAG document 제외·인용 스냅샷 보존 (test_import_specs_exclude_documents_but_preserve_citation_snapshots) |
| DM-04 로그인 연속성 | 통과 | bcrypt 해시 그대로 이관, 재해싱 없음 (명령 설계 + 실사용 로그인) |
| DM-05 대상 DB 보호 | 통과 | 비어있지 않은 대상 거부 (test_apply_refuses_a_nonempty_target_without_explicit_override) |
| DM-06 원본 보호 | 통과 | 레거시 별칭 읽기전용·물리 분리 강제 (test_legacy_alias_cannot_point_to_default_database) |
| DM-07 FK 무결성 | 통과 | 고아 FK 사전 차단 (test_preflight_rejects_orphaned_legacy_foreign_key_before_writes) |

→ 판정: 데이터 이관(R3) 통과. 자동 로직 14건과 본인의 실데이터 dry-run→apply 실행이 서로를 뒷받침한다. 커밋 a36586b(safe legacy FastAPI data import)가 산출물.

이관 건수(사용자 N명, 채팅방 N개 등)의 구체 수치를 보고서에 넣으려면 dry-run 출력 또는 이관 후 건수 대조표를 알려주면 DM-02 근거에 실수치로 반영한다.

7. 결함 관리 (Defect Management)

심각도(Severity, 기술 영향)와 우선순위(Priority, 처리 시급성)로 분류한다.

| 결함 ID | 요약 | 심각도 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DFT-01 | 최신 검색 hit@5 29/32, work-duty-general·pay-overtime-a·pay-holiday-work 상위 5개 미진입 | Major | High | Open |
| DFT-02 | 수동 품질 치명 오류 9→1건, work-duty-general 직군 오적용 잔존 | Critical | High | 부분 완화 |
| DFT-03 | 문서명·조문 메타데이터를 추가했으나 자동 지표가 실제 사실 정확성을 보장하지 못함 | Major | Medium | 부분 완화 |
| DFT-04 | Dockerfile이 실앱이 아닌 test.py 스텁 | Major | High | Open |
| DFT-05 | 레거시 web/app.models가 미설치 pymysql을 요구해 비범위 Django 자동 수집 오류 유발 | Minor | Low | Open |
| DFT-06 | 안전장치 적용 후 E2E p95 5.795초로 5초 목표 미충족(5초 초과 2건) | Major | Medium | Open |
| DFT-07 | 최신 runtime-only E2E에서 근거 검증 실패로 답변을 차단한 응답 5건 | Major | Medium | Open |

DFT-02 완화 — 품질 안전장치(`1b576e8`): §6.3 치명 오류에 대응해 다음 방어 계층을 추가했고 §6.1 자동 테스트로 동작을 검증했다.

• LLM/app/services/grounding.py — 문장별 근거·숫자 완전일치·조문 도용 차단

• LLM/app/services/answer_policy.py — 고위험 질문의 선행 확인 유도

• LLM/app/services/evidence_verifier.py — 고위험 동의어 의미 검증

• RAG/document_metadata.py — 직군·법령/내규 메타로 적용 대상 판정 지원

8. 테스트 메트릭 (Test Metrics)

| 지표 | 값 |
| --- | --- |
| 자동 테스트 통과율 | 161 / 161 = 100% (명시 스위트) |
| 테스트 레벨 커버리지 | 단위·컴포넌트통합·인터페이스/연결통합·시스템·인수 5레벨 모두 수행 |
| 인터페이스/연결 통합 | CT-01~08 전부 통과 (§6.5) |
| 데이터 이관 검증 | 자동 14건 + 실데이터 수동 실행, DM-01~07 통과 (§6.6) |
| 결함 심각도 분포 | Critical 1 · Major 5 · Minor 1 |
| 최신 E2E 성능 | 35/35 성공, p50 2.235초, p95 5.795초, 최대 6.353초 |
| E2E 시간 기준 | 5초 초과 2건(목표 미충족), 15초 초과 0건 |
| 최신 E2E 응답 상태 | 답변 20 · 확인 질문 8 · 미발견 2 · 검증 실패 5 |
| 주제 / 고위험 기대 행동 | 33/35 / 9/9 |
| 검색 성능·정확도 | p50 526.0ms · p95 700.9ms · hit@1 21/32 · hit@3 27/32 · hit@5 29/32 · MRR 0.7641 |
| 수동 품질 등급(15:25 실행) | 치명 1 · 주요 11 · 경미 7 · 통과 16 |

메트릭 해석: 자동 테스트 통과율은 코드 계약 안정성을 나타내지만, 답변의 사실 안전성은 위험 기반 수기 등급(§6.3)으로만 판정 가능하다. 두 지표를 분리해 본다.

9. 종료 기준 평가 및 결론

§3.5 종료 기준 대비 평가:

| 종료 기준 | 충족 여부 |
| --- | --- |
| 자동 테스트 전 케이스 통과 | ✅ 161/161 |
| 서비스 연결 통합 확인 | ✅ CT-01~08, 최신 E2E 35/35 + 브라우저 실사용 (§6.5) |
| 데이터 이관 검증 완료 | ✅ DM-01~07, 실데이터 dry-run→apply (§6.6) |
| 시스템 성능 목표 평가 완료 | ⚠️ 평가 완료, p95 5.795초로 5초 목표 미충족; 15초 timeout 초과 0 |
| 치명 결함의 완화책 문서화 | ✅ DFT-02 안전장치, 수동 치명 9→1(잔여 위험 기록) |
| 잔여 위험 기록 | ✅ §7 결함, §9 결론 |

최종 판정

1. 기능(단위·통합): 현재 범위 자동 테스트 161개 통과 — 코드 계약 안정성 확보.

2. 연결(인터페이스/통합): Django 담당자가 만든 웹에 LLM·RAG를 붙여 본인이 직접 연결 통합 테스트(CT-01~08)를 수행, 세 서비스가 한 요청을 끝까지 처리함을 최신 자동 E2E(35/35, rag_degraded 0, 15초 timeout 초과 0)와 브라우저 실사용으로 확인. 연결 과정의 인터페이스 결함은 회귀로 고정.

3. 데이터 이관(Migration): 레거시 FastAPI DB→신규 Django DB 이관을 자동 로직 14건과 본인의 실데이터 dry-run→`--apply` 실행으로 검증. document(RAG) 제외· 인용 스냅샷 보존·로그인 연속성·대상 DB 보호·FK 무결성 확인(DM-01~07).

4. 성능(시스템): 최신 로컬 GPU E2E는 p50 2.235초·p95 5.795초로 5초 목표를 미충족했지만 35/35 성공, 15초 timeout 초과 0건이었다. AWS 성능은 본 범위 밖이다.

5. 품질(시스템): 15:25 수동 검수에서 치명 9→1, 통과 4→16으로 개선됐지만 직군 오적용 1건과 과잉 차단 위험이 남았다. 15:55 runtime-only 실행은 수동 등급을 별도로 매기지 않았다. 현재 버전은 AWS 배포 기술 데모로는 적합하나 HR 규정의 최종 판단·급여·징계 의사결정 도구로 사용해서는 안 된다.

6. 배포(인수): CI/CD 파이프라인(OIDC→ECR→SSM) 검증 완료, 실 앱 이미지 연결이 잔여 과제(DFT-04).

부록 A. 자동 테스트 재현 명령

# LLM 핵심 (82)
Push-Location LLM
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests
Pop-Location

# RAG 핵심 (33) / 벤치 도구 (21)
Push-Location RAG
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s bench
Pop-Location

# Django WEB (25, SQLite 격리·명시 라벨)
Push-Location web
$env:DATABASE_URL = ""
$env:LEGACY_DATABASE_URL = ""
.\.venv\Scripts\python.exe manage.py test config chat users legacy_import
Pop-Location

위 명령은 각 .venv 실행기 경로가 정상인 환경의 표준 재현 명령이다. 이번 실측에서는 실행기 참조 경로가 끊겨 있었으므로 동일한 저장소별 site-packages를 외부 Python 3.11.15 러너에 연결해 실행했으며, 의존성 재설치나 가상환경 재생성은 하지 않았다.

부록 B. 증거 파일

| 파일 | 용도 |
| --- | --- |
| RAG/bench/results/20260826_controlled-summary.json | 검색 통제행렬 8조건 요약 |
| RAG/bench/history/20260826_llm_quality_review.csv | 35문항 수기 등급 판정 |
| RAG/bench/history/20260826_llm_quality_summary.json | LLM 자동 지표 + raw 해시 |
| RAG/bench/history/20260826_current_grounding_retest.md | 15:25 근거 안전장치 적용 후 재검수·문항별 판정 |
| RAG/bench/history/20260826_current_grounding_summary.json | 재검수 검색·E2E·수동 품질 요약 |
| LLM/bench/results/20260826-155538_verify-e2e-grounding_openai.jsonl | 최신 runtime-only E2E raw(로컬·Git 제외), SHA-256 c151d327f6c7d031d92a3f975dfb1527d6d43114c326d319fd5934f5267a6828 |
| 1b576e88b3627565775fe2baae458f49987ec129 | 현재 근거 안전장치·출처 메타데이터·회귀 테스트 기준 형상 |
| .github/workflows/deploy.yml (deployment-test) | CI/CD 파이프라인 정의 |

부록 C. 테스트 인벤토리 요약

• Django WEB 25 · LLM 핵심 82 · RAG 핵심 33 · RAG 벤치 21 = 161

• Qwen 모델 추론과 LLM/qwen-sft 학습·평가는 이번 범위에서 제외했다. 해당 폴더의 데이터 무결성 단위 테스트 9건도 현재 합계에 포함하지 않았다.

• Django는 config chat users legacy_import 명시 라벨 기준이다. 라벨 없는 비범위 수집은 레거시 web.app.models의 pymysql 의존성 누락으로 오류가 발생한다(DFT-05).

• 미실행(외부 의존): RAG/test_db.py 1 (라이브 MySQL 필요)